# bidcraft_skill 生产环境清理方案

标书匠 · E:\标书匠生产 环境净化与升级脚本修复

版本基准：GitHub main（当前 prod-sync e959a3a） ｜ 日期：2026-10-23 ｜ 状态：待审阅

# 目录

一、问题诊断摘要	3

1.1 生产目录设计意图	3

1.2 实际污染现状（2026-10-23 核查）	3

1.3 根因分析	4

1.4 污染引入提交定位	4

二、清理目标与边界	5

2.1 目标状态	5

2.2 清理边界（明确不做）	5

三、分阶段清理方案	6

3.1 阶段 0：前置检查与备份	6

3.2 阶段 1：修复升级脚本（根治，关键）	6

3.3 阶段 2：清理生产 git 跟踪	7

3.4 阶段 3：清理工作区磁盘文件	7

3.5 阶段 4：验证与回归	7

四、风险与回滚预案	8

五、验收清单	8

六、待用户确认事项	9

# 一、问题诊断摘要

## 1.1 生产目录设计意图

生产环境说明（E:\标书匠生产\生产环境说明.txt）明确：本目录为生产环境，代码 100% 来自 GitHub main 分支，本地不做任何开发/测试；工作区不含任何开发/测试文件。

设计：原方案为 sparse-checkout 只检出发布文件：scripts/、references/、SKILL.md、README.md、.gitignore、requirements.txt、VERSION。

数据：业务数据在 E:\监理标书制作（--root 指向），生产目录本身不含企业数据。

升级：升级只走 GitHub main，本地永不手动改代码。

## 1.2 实际污染现状（2026-10-23 核查）

经生产仓库 git ls-files 与磁盘核查，生产目录混入了开发、测试及运维文件，且大部分已被 git 跟踪：

表 1 生产目录污染现状

| 污染类别 | 具体内容 | 规模 | 被 git 跟踪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发目录 dev/ | 开发日志、原型、设计报告、脚本 | 179 个文件 | 是 |
| 测试目录 tests/ | 单元/集成/e2e 测试与夹具 | 53 个文件 | 是 |
| CI 配置 .github/ | GitHub Actions 工作流 | — | 是 |
| 根目录垃圾文件 | gen2.txt、gen_final.txt、out.txt、out_e2e.txt、push.txt、sme_prod_check.txt、verify_patch.txt、secedit.jfm、secedit.sdb | 9 个文件 | 是 |
| 部署私钥 .deploy/ | bidcraft_deploy（SSH 私钥）、.pub、known_hosts | 3 个文件 | 是 |
| 运维文件 | 升级日志.txt、定时升级.cmd、使用bidcraft_skill.bat、生产环境说明.txt | 4 个文件 | 是 |

合计：git 跟踪的 dev/tests/.github 相关文件达 192 个；本地 main 分支领先 origin/main 共 7 个 prod-sync 提交（未推送）。

## 1.3 根因分析

### 1.3.1 根因一（主因）：升级脚本同步机制绕过隔离设计

快照全量：升级生产.ps1 因网络原因（GitHub SSH/HTTPS 传输受限）改用 api.github.com 下载整仓 zipball 全量快照，快照内含 dev/、tests/、.github/ 全部内容。

同步全量：robocopy /E 全量同步工作区，仅排除 .git、.deploy、scripts/tools/tmp_out 与少数文件，dev/tests/.github 由此进入生产磁盘。

入库全量：同步后执行 git sparse-checkout disable（放弃隔离），再 git add -A 全量入库并提交 prod-sync，开发/测试文件被固化进生产仓库历史。

### 1.3.2 根因二（历史遗留）：根目录垃圾文件被收编

gen2.txt、secedit.sdb 等 9 个根目录文件在开发仓库 E:\bidcraft_skill 中不存在（git ls-files 与磁盘均确认），属生产目录建立初期（2026-10-19 之前）的本地开发产物，在 2026-10-19 19:15 提交 1827390（prod-sync 30bf72cf）时被 git add -A 一并入库。

### 1.3.3 根因三（安全疏漏）：部署私钥入库

.deploy/bidcraft_deploy（SSH 部署私钥）在 2026-10-19 19:19 提交 dcd741d（全量收敛）时被 git add -A 跟踪。当前生产仓库只拉不推（ahead 7 未推送），私钥未外泄，但入库本身构成泄露风险。

## 1.4 污染引入提交定位

表 2 污染文件引入提交

| 提交 | 时间 | 引入内容 |
| --- | --- | --- |
| 1827390 | 10-19 19:15 | gen2.txt、gen_final.txt、out.txt、out_e2e.txt、push.txt 等根目录垃圾文件 |
| 80864d1 | 10-19 19:18 | 补充收敛（prod-sync 30bf72cf） |
| dcd741d | 10-19 19:19 | .deploy/ 私钥、tests/ 等（全量收敛） |
| 1019863 | 10-19 21:47 | 最近一次 prod-sync，dev/ 等随全量同步入库 |

注：dev/ 目录早于生产环境即存在于 GitHub main（上游提交 3ba3e7a 等），因开发仓库本就跟踪并推送该目录；生产侧通过全量同步将其带入。

# 二、清理目标与边界

## 2.1 目标状态

表 3 现状与目标对照

| 项目 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| git 跟踪树 | 含 dev/tests/.github/垃圾/私钥 | 仅含发布文件（scripts、references、SKILL.md、README.md、.gitignore、requirements.txt、VERSION） |
| 工作区 | 含 dev/tests/.github 及 9 个垃圾文件 | 无任何开发/测试文件 |
| .deploy 私钥 | 被 git 跟踪 | 仅存在于磁盘，不跟踪 |
| 运维文件 | 被 git 跟踪 | 不跟踪（本地保留） |
| 本地分支 | 领先 origin 7 个提交 | 维持只拉不推，干净可回滚 |

## 2.2 清理边界（明确不做）

① 不修改 GitHub main 历史：开发仓库仍保留 dev/tests，属开发侧正常内容，本次只治理生产侧。

② 不清除生产业务数据：E:\监理标书制作 及企业/项目数据一律不动。

③ 不删除 .deploy 私钥：升级通道仍需使用，只移出 git 跟踪、保留磁盘文件。

④ 本次只输出方案，经用户确认后按阶段执行。

# 三、分阶段清理方案

共四个阶段：前置检查与备份 → 修复升级脚本（根治）→ 清理 git 跟踪与磁盘 → 验证回归。每阶段含操作、命令与验收。

## 3.1 阶段 0：前置检查与备份

动作：记录当前 HEAD、确认 git 状态、确认定时任务「Bidcraft生产定时升级」状态。

备份：全量备份生产目录（含 .git）至备份区，确保任何一步可回滚。

cd /d E:\标书匠生产
rem 记录当前版本
git rev-parse HEAD
git status --porcelain
rem 全量备份（到备份盘）
robocopy E:\标书匠生产 D:\backup\标书匠生产_20261023 /E /COPYALL /DCOPY:T

## 3.2 阶段 1：修复升级脚本（根治，关键）

修改 E:\标书匠生产\升级生产.ps1，将“zipball 全量同步 + git add -A”改为“发布子集白名单同步 + 白名单暂存”，从源头杜绝开发/测试文件进入生产：

同步白名单：zipball 解压后，robocopy 只同步白名单目录/文件：scripts/、references/、SKILL.md、README.md、.gitignore、requirements.txt、VERSION。

暂存白名单：删除 git sparse-checkout disable 之后的全量 git add -A，改为按白名单 git add（scripts references SKILL.md README.md .gitignore requirements.txt VERSION）。

保留逻辑：保留原有防污染检查、冒烟（--help + list-enterprises）、版本记录逻辑。

同时更新两份 .gitignore（职责分离）：

生产侧：生产 .gitignore 增加忽略：.deploy/、dev/、tests/、.github/、9 个根目录垃圾文件、升级日志.txt、定时升级.cmd、使用bidcraft_skill.bat、生产环境说明.txt。

开发侧：开发仓库 .gitignore 仅补充根目录垃圾文件与 .deploy/ 忽略；不得忽略 dev/tests（开发侧仍需跟踪）。

## 3.3 阶段 2：清理生产 git 跟踪

将污染文件移出版本跟踪（--cached 保留磁盘文件），随后提交 cleanup 提交（本地，不推送）：

cd /d E:\标书匠生产
git rm -r --cached dev tests .github
git rm --cached gen2.txt gen_final.txt out.txt out_e2e.txt push.txt ^
    sme_prod_check.txt verify_patch.txt secedit.jfm secedit.sdb
git rm -r --cached .deploy
git rm --cached 升级日志.txt 定时升级.cmd 使用bidcraft_skill.bat 生产环境说明.txt
git commit -m "prod-cleanup: 移除开发/测试/私钥/运维文件跟踪（保留磁盘文件）"

## 3.4 阶段 3：清理工作区磁盘文件

删除工作区中的开发/测试目录与垃圾文件，移入系统回收站（按用户偏好保留 30 天后清理）；.deploy/ 保留：

rem 逐个移入回收站（以 dev 为例；tests/.github 及 9 个垃圾文件同样处理）
$dir = "E:\标书匠生产\dev"
$shell = New-Object -ComObject Shell.Application
$recycle = $shell.Namespace(10)
$recycle.MoveHere($dir)
rem 确认 .deploy 私钥仍在
dir E:\标书匠生产\.deploy

## 3.5 阶段 4：验证与回归

跟踪树：git ls-files 顶层仅含发布文件；git status 无已跟踪改动（可容忍 untracked 运维文件）。

冒烟：python scripts\bidcraft.py --help 与 --root <临时目录> list-enterprises 均退出码 0。

升级回归：手动运行一次升级生产.ps1，确认新脚本不再引入 dev/tests/.github 且业务文档同步正常。

定时任务：确认定时任务「Bidcraft生产定时升级」可正常触发（下次运行时间与输出）。

# 四、风险与回滚预案

表 4 风险与回滚预案

| 风险 | 说明 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 清理中断 | 断电/脚本失败导致半清理状态 | 阶段 0 全量备份先行；git reset --hard <cleanup 前 commit> 恢复 |
| 定时任务冲突 | 清理过程中自动升级触发覆盖 | 阶段 0 先禁用/错峰；清理完成后恢复计划任务 |
| 私钥误删 | .deploy 被当作垃圾清理 | git rm --cached 只移出跟踪；磁盘 .deploy/ 明确保留 |
| 开发仓库 .gitignore 误改 | 忽略 dev/tests 破坏开发侧 | 两份 .gitignore 职责分离；开发侧只加垃圾文件忽略 |
| 升级脚本改坏 | 新同步逻辑冒烟失败 | 保留旧版 升级生产.ps1 备份；失败即 git reset --hard 回滚 |

# 五、验收清单

表 5 验收清单

| 序号 | 检查项 | 预期结果 | 执行后填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | git ls-files 顶层 | 仅 scripts/references/SKILL.md/README.md/.gitignore/requirements.txt/VERSION |  |
| 2 | git status | 无已跟踪改动（可容忍 untracked 运维文件） |  |
| 3 | 冒烟 --help | 退出码 0 |  |
| 4 | 冒烟 list-enterprises | 退出码 0 |  |
| 5 | 手动升级一次 | 工作区仍干净，无 dev/tests/.github 复现 |  |
| 6 | .deploy 私钥 | 仍在磁盘、未被 git 跟踪 |  |
| 7 | 定时任务 | 正常运行且日志无异常 |  |

# 六、待用户确认事项

表 6 待确认事项

| 序号 | 待确认项 | 候选方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否按本方案执行清理 | 执行 / 修改后执行 |
| 2 | 根目录 9 个垃圾文件处理方式 | 移入回收站（30 天后清）/ 移入备份目录 |
| 3 | 升级脚本改造方式 | 方案 A：白名单同步；方案 B：robocopy 排除法（/XD dev tests .github） |
| 4 | 执行时间窗口 | 避开定时任务（每 6 小时）触发时段 |
| 5 | 执行主体 | 本 Agent 执行 / 提供脚本由用户手动执行 |